自查自验情况表

自查自验组织单位：永德县人民政府                           验收日期：2023年11月30日

| 环境问题 | 部分地区水环境质量不容乐观，部分国控、省控断面水质超标。督察报告指出：2020 年—2022 年11月，临沧市断面优良率分别为 93.8% 、95.5% 、95.5% 。2020 年以来，南汀河博尚水库国控断PH值、化学需氧量、五日生化需氧量等指标出现不同程度超标，有 5 个月水质为劣Ⅴ类；凤庆河平村省控断面有 2 个月水质为劣Ⅴ类、1个月为Ⅴ类、14 个月为Ⅳ类，2022年1-10月水质总体评价为Ⅴ类；南汀河大文省控断面有 1 个月水质为劣Ⅴ类、4个月为Ⅴ类、12 个月为Ⅳ类，2020、2021 年水质Ⅳ类，要实现国家和省级拟定的“十四五”临沧市国控、省控断面水质达到或优于Ⅲ类比例达100%的目标。 |  |  |  | 问题类型 |  | 立行立改类 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 限期整改类 ☑ |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是☑ 否£ | 编制单位 | 中共永德县委 永德县人民政府 |  | 组织 审核单位 |  | 永德县人民政府 |  |  |
| 计划 整改目标 | 继续巩固提升水质达标成果，2023年12月底达国家、省级下达的年度考核目标。 |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  | 已完成。 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施1：牵头督促全面落实河长制和水生态环境保护责任，深化河湖“清四乱”行动。对水质不稳定断面所在水体开展系统研究，对症治疗，科学合理编制水质达标综合治理实施方案，制定工作计划，细化任务清单，加快实施综合治理。 |  |  | 责任单位 | 县河长办（县水务局） |  | 整改时限 | 2023年12月底。 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2：落实集镇生活污水治理主体责任。加强污水、垃圾等污染整治与日常监管工作。加快县城周边村寨农村生活污水入网工程建设，加快推进永德县城市污水处理设施及管网建设。加快南汀河、永康河流域所涉及的崇岗乡以及永康镇生活污水处理设施及管网建设。 |  |  | 责任单位 | 县住房和城乡建设局 |  | 整改时限 | 2023年12月底。 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施3：加强种植、养殖等农业面源污染防治，完成全县禁养区内畜禽规模养殖场、养殖大户关闭搬迁工作；完成非禁养区内的畜禽规模养殖场、养殖大户养殖污染治理工作，提升养殖规模化率及畜禽粪污资源化利用率；加大水产养殖区域污水排放管控力度，推动水产养殖污染治理，确保水产养殖废水达标排放；加强农业面源污染防治，控制农药、化肥用量。 |  |  | 责任单位 | 县农业农村局 |  | 整改时限 | 2023年12月底。 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施4：加强工业污染防治，加强对永康河、南汀河流域内尤其是断面水质监测点上游涉水污染物排放企业的水污染监管，督促企业严格落实环境保护措施。 |  |  | 责任单位 | 县工业和科技信息化局 |  | 整改时限 | 2023年12月底。 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施5：加强高速公路施工污染整治与日常监管工作。 |  |  | 责任单位 | 县交通运输局 |  | 整改时限 | 2023年12月底。 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施6：强化入河排口检查，开展排污口排查溯源，摸清主要排污口分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况。对于在城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口，接入污水收集管网；持续开展水质监测、分析预警、调度通报，指导各乡（镇）加大农村污水治理项目申报力度，积极向上争取资金。 |  |  | 责任单位 | 市生态环境局永德分局 |  | 整改时限 | 2023年12月底。 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施7：全面落实河长制和水生态环境保护责任，根据《永德县农村生活污水处理设施运行维护管理办法》，落实各乡（镇）农村生活污水治理主体责任，积极向上争取各类污染防治资金，配合各部门做好污染防治工作，已建成集镇生活污水处理设施的乡镇要保障设施的正常运行。 |  |  | 责任单位 | 各乡（镇）党委、政府 |  | 整改时限 | 2023年12月底。 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 环境违法 行为查处 | 是□ 否☑ | 责任单位 |  |  |  | 办理情况 |  |  |  |
| 责任追究 | 是□ 否☑ | 责任单位 |  |  |  | 办理情况 |  |  |  |
| 信息公开 | 是☑ 否□ | 信息公开 链接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众满意度调查 | 是☑ 否□ | 责任单位 |  |  |  | 调查情况 |  |  |  |