# 附件2：

自查自验情况表

自查自验组织单位：永德县人民政府                           验收日期：2024年11 月7 日

| 环境问题 | 城镇垃圾处置问题突出，项目规划不科学。 |  |  |  | 问题类型 |  | 立行立改类 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 限期整改类 ☑ |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是☑ 否£ | 编制单位 | 永德县住房和城乡建设局 |  | 组织 审核单位 |  | 永德县人民政府 |  |  |
| 计划 整改目标 | 完善城市生活垃圾处理设施规划布局，推动永德县生活垃圾焚烧发电厂建设按期建成投产。 |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  | 已整改完成 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施1：将生活垃圾焚烧发电厂项目作为县级党委政府的一把手工程来抓，认真研究项目实施过程中存在的制约因素，强化部门联动，加强与企业沟通，着力推动项目建设。 |  |  | 责任单位 | 永德县人民政府 |  | 整改时限 | 2023年12月底取得阶段性成效并长期坚持 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2：加快推进永德县生活垃圾焚烧处理能力建设；加大项目推进力度，尽快建成永德县生活垃圾焚烧发电厂。 |  |  | 责任单位 | 永德县人民政府 |  | 整改时限 | 2023年12月底取得阶段性成效并长期坚持 | 完成情况 | 规定时限完成 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况：2024年7月30日建成并开始进垃圾 |
| 环境违法 行为查处 | 是□ 否☑ | 责任单位 | / |  |  | 办理情况 | / |  |  |
| 责任追究 | 是□ 否☑ | 责任单位 | / |  |  | 办理情况 | / |  |  |
| 信息公开 | 是☑ 否□ | 信息公开 链接 | https://www.yongde.gov.cn/info/1065/14194.htm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | https://yn.bidcenter.com.cn/zbcontent-164621874-4.html |  |  |  |  |  |  |
| 群众满意度调查 | 是□ 否☑ | 责任单位 | / |  |  | 调查情况 | / |  |  |
| 自查自验结论及签字 |  | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．自查自验组织单位填写××县（区）人民政府，政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成自查自验的时间填写。

2．整改方案编制单位为××县（区）县委、××县（区）人民政府或整改责任单位、部门等；组织审核单位填写××县（区）县委或××县（区）人民政府。

3．计划整改目标按照通过审核的整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4．整改措施栏目根据通过审核的整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。

5．环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，办理情况进行简要精炼的说明。

6．责任追究责任单位为各级纪检监察机关，办理情况进行简要精炼的说明。

7．信息公开链接填写由县（区）主流媒体、政府门户网站、新媒体首发的链接，其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次，可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的，可按照本表格另附完整的信息公开一览表。

8．群众满意度调查的责任单位由县（区）人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，调查情况进行简要精炼的说明，但应明确受影响群众对环境问题整改结果是否满意，可根据实际情况开展群众满意度调查问卷等工作，并做好台账记录，作为附件支撑材料一并上报。受影响群众的选择要有代表性。

9．验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。

10．填写是或否的内容，在“是”或“否”后打（点）“√”。