|  |
| --- |
| 永德县2024年饲草粉碎生产线建设项目竣工情况表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投入资金 | 资金来源（可根据资金实际来源调整） | 实际实施期限（年月—年月） | 绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制（简述）/联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：1个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 永德县8个乡（镇） | 明朗村、半坡村、蒿子坝村忙中村、新塘村、亚练村、大平掌村 | 永德县202年饲草粉碎生产线建设项目 | 加工类 | 新建厂房1600平方米，浆砌石挡墙347.7立方米，道路硬化997平方米，变压器100KVA3台，供电线路2150米；采购青贮铡草机8台，F-80分草机8台，小型装载机5台，电子气车衡5台，长臂抓机3台。项目管理等 | 596.42 | 560 |  |  |  | 36.42 | 2024年3月至8月 | 新建厂房1600平方米，浆砌石挡墙334.9立方米，道路硬化1438.56平方米，变压器125KVA3台，供电线路2436米；采购9z-30型青贮铡草机8台，F-80分草机8台，小型装载机5台，电子气车衡5台，长臂抓机3台。项目管理等 | 通过项目实施，完善村级饲草粉碎生产线建设，形成饲草生产闭环发展，带动种4000人生产加工饲草4万吨，粉碎饲草产值240万元。 | 永德县农业农村局 | 周先旺 |  |