自查自验情况表

自查自验组织单位：永德县人民政府                          验收日期：2023年11月30日

| 环境问题 | 日常监督检查不到位。部分河（湖）长、成员单位履职尽责有差距，开展日常巡河次数不足、发现问题不及时，对环境风险问题整治情况跟踪落实不到位。凤庆县对迎春河缺乏有效源头治理，仅对县城段干流委托开展了保洁工作，对入河支流垃圾清理不及时、不彻底，迎春河砚池公园段仍规律性地出现大雨过后“垃圾满江”的现象。 |  |  |  | 问题类型 |  | 立行立改类 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 限期整改类 ☑ |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是☑ 否£ | 编制单位 | 中共永德县委 永德县人民政府 |  | 组织 审核单位 |  | 永德县人民政府 |  |  |
| 计划 整改目标 | 推动河湖长制工作落实落细，严格落实各级党委、政府河湖管理保护、治理属地责任以及各行业主管部门（单位）责任，着力建设“河畅、水清、岸绿、景美”的良好水生态环境，全力维护河湖健康生命，确保每条河流、每个湖库有人管、有人护。 |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  | 已完成 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施1：压紧压实各级河（湖）长责任。河湖最高层级的河（湖）长对河湖治理保护负总责，负责筹措河湖治理保护资金，协调督促县级各职能部门依法、依职开展工作，规划、申报河湖治理保护项目。乡级河（湖）长对责任河湖在本辖区内的管理保护负直接责任，负责“河长清河”、“清四乱”等专项行动的推进，向上一级河（湖）长汇报治理保护工作中存在的问题及困难，督促下级河（湖）长履职尽责。村级河（湖）长承担村内河流“最后一公里”的具体管理保护任务，负责本辖区内“四乱”问题的推进，并建立健全长效机制。各级河（湖）长认真落实加强水资源保护、加强河湖水域岸线管理保护、加强水污染防治、加强水环境治理、加强水生态修复、加强执法监管六大任务，定期开展巡河巡湖，县级河（湖）长每年完成巡河（湖）4次、乡级河（湖）长每年至少完成巡河（湖）12次，村级河长完成每月不少于4次的常态化巡河，及时研究解决河湖在治理、保护中存在的具体问题。结合“河长清河”行动，对责任河湖的滞水湾、黑臭水塘进行彻底清理、疏浚；持续深入推进“清四乱”专项行动。不断推动河（湖）长制“有名”“有实”“有能”。 |  |  | 责任单位 | 永德县人民政府 |  | 整改时限 | 2023年12月底。 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2：进一步压实各河（湖）长联系部门、成员单位责任。县级河（湖）长联系部门参与研究相应河湖重大决策、重要规划、重要制度；积极当好河（湖）长的参谋和助手；在全面推行河（湖）长制工作领导小组领导下，配合县全面推行河（湖）长制工作领导小组办公室完成对流域内乡（镇）级河（湖）长的年度考核工作，完成河（湖）长交办的其他事项。县级河（湖）长制工作领导小组各成员单位严格执行部门分工负责制，坚持法不授权不可为、法定职责必须为的准则，认真履行好本部门在河（湖）长制工作中承担的职能职责。 |  |  | 责任单位 | 永德县人民政府 |  | 整改时限 | 2023年12月底。 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施3：进一步压实各级河长制办公室责任。县、乡两级河长办履行好组织、协调、分办、督办、跟踪、考核的职责。及时传达县级总河长、副总河长、河（湖）长、总督察、副总督察工作安排部署，按时上报整治成果及相关报表，强化追纪问责，着力形成齐抓共管、群策群力的工作格局。 |  |  | 责任单位 | 永德县人民政府 |  | 整改时限 | 2023年12月底。 | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 环境违法 行为查处 | 是□ 否☑ | 责任单位 |  |  |  | 办理情况 |  |  |  |
| 责任追究 | 是□ 否☑ | 责任单位 |  |  |  | 办理情况 |  |  |  |
| 信息公开 | 是☑ 否□ | 信息公开 链接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众满意度调查 | 是☑ 否□ | 责任单位 |  |  |  | 调查情况 |  |  |  |